1.对项目目标和范围的理解：

开发一个简化的硬件设备管控系统 Demo，管控系统负责用户登录、设备接入与管理、拼接大屏配置和开窗操作；被管控的硬件设备由独立 Java 程序模拟；

理解需求并控制开发范围；
在编码前完成基本的软件设计；
使用 Java、Spring Boot 和前端技术完成完整功能；
理解 REST、UDP、TLV 等不同通信方式；
编写有意义的单元测试；
使用 Git 和 GitHub 管理代码；
编写清楚的构建、运行和使用说明；
按计划汇报进展，主动暴露问题。

2.准备使用的技术栈：

Java 17、Spring Boot、Vue 3、TypeScript、独立 Spring Boot 程序、

独立 Java 程序、UDP、TLV、H2 或 SQLite。

3.主要模块和开发顺序：

管控系统后端、管控系统前端、REST 设备模拟器、TLV 设备模拟器、数据存储

4.六周计划；

| 周次 | 工作重点 | 主要成果 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 熟悉需求、技术预研、设计和项目骨架 | 个人计划、设计文档 V1、页面原型、V0 骨架 |
| 第 2 周 | 登录、REST 模拟设备、设备添加 | V1 最小闭环前半部分 |
| 第 3 周 | 大屏创建、设备绑定、开窗和状态回读 | 完整 V1，开始 V2 |
| 第 4 周 | 多设备、2×2 大屏、移动缩放、上下线 | V2 演示版本 |
| 第 5 周 | 根据能力选择设备发现、TLV 设备或能力集 | V3/V4/V5 中的主要扩展项 |
| 第 6 周 | 修复缺陷、补充测试、整理发布和最终演示 | 发布包、测试说明、使用文档和实习总结 |

5.保底目标、正常目标和挑战目标：

保底和正常：完成第4周任务，挑战：完成第六周

6.第一周和第二周的具体任务；

第一：编写个人计划和设计文档、完成架构设计；

第二：完成项目功能代码编写和业务实现。

7.计划测试的关键逻辑：

优先测试明确规则、容易出错且适合自动化验证的代码。

8.已知问题和需要导师确认的事项。

架构设计和设计文档缺乏经验，不熟悉测试环境。